PLANO DE CORREÇÃO E IMPLANTAÇÃO

ChurchCRM — Módulo de Catequese

Rematrícula · Documentação · Responsável de Menores · Alertas · Tô Aqui Jesus

Versão 3.0  ·  Março de 2026

# Sumário Executivo

Esta versão 3.0 do plano incorpora três melhorias estratégicas: (1) a Etapa 04 foi reformulada para eliminar dependência de e-mail automático e cron jobs externos — os alertas de documentos pendentes passam a ser visuais, em tempo real, dentro do próprio sistema; (2) todas as etapas de desenvolvimento foram adaptadas para deploy direto em ambiente cPanel com guia passo a passo usando File Manager, phpMyAdmin e Cron nativo; (3) a Etapa 07 do Tô Aqui Jesus permanece com o sistema de justificativa de falta e ranking para sorteio. O plano cobre 7 frentes de trabalho organizadas em 10 semanas.

| Nº | Frente de Trabalho | Prazo Sugerido | Esforço | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Campos Customizados para Documentos | Semana 1–2 | Baixo | Configuração nativa |
| 02 | Grupos de Catequese por Ano Letivo | Semana 1–2 | Baixo | Configuração nativa |
| 03 | Regra de Responsável para Menores de 18 Anos | Semana 2–3 | Médio | Desenvolvimento PHP |
| 04 | Alertas Visuais de Documentos Pendentes / Vencidos | Semana 3–4 | Médio | Desenvolvimento PHP |
| 05 | Fluxo de Rematrícula Anual | Semana 4–6 | Alto | Desenvolvimento PHP + UI |
| 06 | Registro de Pagamento de Taxa | Semana 5–6 | Médio | Configuração + Desenvolvimento |
| 07 | Tô Aqui Jesus — Presença com Justificativa de Falta | Semana 6–8 | Alto | Desenvolvimento PHP + Banco de Dados |

# Contexto e Necessidades Identificadas

## Lacunas do sistema padrão

| ⚠ O ChurchCRM nativo NÃO possui nativamente: |  |
| --- | --- |
| ▸ | Fluxo estruturado de rematrícula anual com checklist automatizado |
| ▸ | Validação obrigatória de responsável para menores de 18 anos |
| ▸ | Alertas visuais de documentos pendentes diretamente no cadastro e no grupo de catequese |
| ▸ | Vinculação formal de arquivos (RG, comprovante) no perfil do catequizando |
| ▸ | Controle de pagamento de taxa vinculado ao processo de matrícula |
| ▸ | Sistema de presença com justificativa de falta e ajuste retroativo (Tô Aqui Jesus) |

## O que o sistema JÁ oferece como base

| ✓ Recursos nativos aproveitados neste plano: |  |
| --- | --- |
| ▸ | Custom Fields em pessoas, famílias e grupos — base para campos de documentos |
| ▸ | Módulo Groups com Group-Specific Properties — base para turmas e status de matrícula |
| ▸ | Módulo Finances com Funds, Pledges e Donations — base para controle de taxa |
| ▸ | Sistema de e-mail interno — base para alertas automáticos |
| ▸ | Reports & Queries — base para relatórios de pendências |
| ▸ | API interna documentada — permite integração de novos módulos sem quebrar o core |
| ▸ | Kiosk Manager com API REST — base para o check-in do Tô Aqui Jesus nas missas |

# Etapa 01 — Campos Customizados para Documentos

Prazo: Semana 1–2   Esforço: Baixo   Tipo: Configuração nativa

🎯 Objetivo: Criar campos personalizados no perfil de cada pessoa para registrar status dos documentos obrigatórios.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| RG – Número | Text (50 chars) | Número do documento |
| RG – Data de Emissão | Date | Data de emissão do RG |
| RG – Arquivo Vinculado | Text (200 chars) | Caminho/URL do arquivo digitalizado |
| Comprovante de Residência | Text (200 chars) | Arquivo PDF/foto vinculado |
| Comp. Residência – Data | Date | Data do comprovante (validade 3 meses) |
| Certidão de Batismo | Text (200 chars) | Arquivo vinculado |
| Certidão de Batismo – Data | Date | Data da certidão |
| Foto 3x4 | Text (200 chars) | Arquivo vinculado |
| Documentação Completa | Yes/No (Boolean) | Flag: todos docs verificados pelo secretário |

## Passo a Passo de Implementação

- Acessar People → Admin → Person Custom Fields

- Criar cada campo conforme tabela acima

- Configurar segurança: campos de arquivo com acesso restrito a secretaria

- Criar campo booleano 'Documentação Completa' para flag manual de conferência

# Etapa 02 — Grupos de Catequese por Ano Letivo

Prazo: Semana 1–2   Esforço: Baixo   Tipo: Configuração nativa

🎯 Objetivo: Estruturar grupos anuais para catequese, permitindo rematrícula por migração de grupo.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Nome do Grupo | Formato sugerido | Ex: Catequese 1ª Eucaristia – 2025 – Turma A |
| Tipo de Grupo | Catequese | Criar tipo personalizado 'Catequese' |
| Roles (Papéis) | Catequizando / Catequista / Auxiliar | Definir hierarquia |
| Group-Specific Properties | Ativo | Habilitar para campos extras por grupo |
| Ano Letivo (campo do grupo) | Year | Campo customizado no grupo |
| Status Matrícula | Dropdown | Inscrito / Confirmado / Pendente Docs / Cancelado |
| Taxa Paga | Yes/No | Confirmar pagamento da taxa de matrícula |
| Data de Pagamento | Date | Registro da data do pagamento |

## Passo a Passo de Implementação

- Groups → Edit Group Types → Adicionar tipo 'Catequese'

- Criar grupos para cada turma com nomenclatura padronizada por ano

- Habilitar Group-Specific Properties em cada grupo

- Adicionar campos: Ano Letivo, Status Matrícula, Taxa Paga, Data Pagamento

- Ao final do ano letivo: criar novos grupos para o próximo ano e migrar alunos aprovados

# Etapa 03 — Regra de Responsável para Menores de 18 Anos

Prazo: Semana 2–3   Esforço: Médio   Tipo: Desenvolvimento PHP

🎯 Objetivo: Implementar validação que impede salvar/confirmar matrícula de menor sem responsável vinculado ao grupo familiar.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Arquivo-alvo | src/PersonEditor.php (ou equivalente MVC v2) |  |
| Lógica de negócio | Se idade < 18 anos → verificar se pessoa pertence a uma Family com ao menos 1 adulto (≥18) |  |
| Bloqueio na UI | Exibir alerta vermelho no topo do formulário de inscrição/matrícula |  |
| Bloqueio no backend | Validação server-side na API antes de salvar no banco |  |
| Log de auditoria | Registrar tentativas bloqueadas com timestamp e usuário logado |  |

## Passo a Passo de Implementação

- Identificar o controller responsável pelo salvar do Person (PersonController.php ou PersonEditor.php)

- Adicionar método: isMinor(Person $p): bool → retorna true se birthdate < hoje - 18 anos

- Adicionar método: hasFamilyGuardian(Person $p): bool → verifica se Family vinculada possui adulto

- No fluxo de inscrição em grupo de Catequese: chamar isMinor() + hasFamilyGuardian()

- Se menor sem responsável → lançar ValidationException com mensagem clara em português

- Exibir alerta no frontend: 'Catequizando menor de 18 anos requer responsável no grupo familiar. Adicione um adulto à família antes de prosseguir.'

- Escrever teste automatizado com Cypress (padrão do projeto) cobrindo os cenários: menor com responsável ✓, menor sem responsável ✗, adulto sem responsável ✓

# Etapa 04 — Alertas Visuais de Documentos Pendentes / Vencidos

Prazo: Semana 3–4   Esforço: Médio   Tipo: Desenvolvimento PHP

🎯 Objetivo: Implementar alertas visuais em tempo real dentro do próprio ChurchCRM, sem e-mail automático, sem cron externo e sem n8n. A secretaria vê as pendências ao acessar o cadastro de uma pessoa, ao entrar no grupo de catequese ou ao olhar o dashboard — sem precisar lembrar de buscar em outro lugar.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1. Badge no perfil da pessoa | PHP + CSS inline | Faixa vermelha 'DOCS PENDENTES' ou amarela 'DOC VENCIDO' no topo do PersonView quando houver campo de documento vazio ou data vencida |
| 2. Coluna de status na lista do grupo | PHP — GroupView | Coluna extra na tabela de membros do grupo de catequese: ícone ✅ verde (docs ok) ou 🔴 vermelho (pendente) ao lado do nome |
| 3. Banner no topo do grupo | PHP — GroupView | Se houver qualquer membro com doc pendente, exibir banner: 'X catequizandos com documentos pendentes ou vencidos' com link direto para filtro |
| 4. Widget no Dashboard | PHP — DashboardBlock | Bloco na página inicial mostrando contagem total de pendências com link para lista filtrada |
| 5. Filtro na lista de pessoas | PHP — PersonList query | Opção de filtro 'Docs Pendentes' na tela de listagem geral de pessoas, sem necessidade de query manual |
| 6. Config: validade do comprovante | Admin Settings | Campo numérico: 'Validade do comprovante de residência (dias)' — padrão 90. Usado em todas as verificações acima |

## Passo a Passo de Implementação

- Criar função PHP helper: getDocumentStatus(Person $p): array — retorna array com campos faltantes e campos vencidos baseado nos custom fields da Etapa 01

- Integrar badge no PersonView.php: chamar getDocumentStatus() e renderizar faixa colorida no topo se houver pendência

- Integrar coluna de ícone no GroupView.php: para cada membro do grupo, chamar getDocumentStatus() e exibir ícone na linha

- Adicionar banner condicional no GroupView.php: contar membros com pendência, exibir bloco de aviso se count > 0

- Criar DashboardBlock de pendências: query COUNT de pessoas em grupos de catequese com docs faltantes ou vencidos

- Adicionar opção de filtro 'Docs Pendentes' na PersonList.php usando a mesma lógica da função helper

- Adicionar campo 'Validade do comprovante (dias)' em Admin Settings e usar o valor salvo na função getDocumentStatus()

- Deploy no cPanel: fazer upload dos arquivos PHP alterados via File Manager (substituir apenas os arquivos modificados)

# Etapa 05 — Fluxo de Rematrícula Anual

Prazo: Semana 4–6   Esforço: Alto   Tipo: Desenvolvimento PHP + UI

🎯 Objetivo: Criar processo estruturado de rematrícula: verificar documentos, confirmar pagamento, migrar para grupo do novo ano.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Status de matrícula | Campo dropdown no grupo: Inscrito / Confirmado / Pendente Docs / Cancelado |  |
| Ação em lote (Batch) | Permitir selecionar N alunos e alterar status em bloco |  |
| Migração de grupo | Mover catequizandos do grupo 2024 para o grupo 2025 com 1 clique |  |
| Histórico de matrículas | Propriedade no perfil da pessoa listando grupos anteriores com ano |  |
| Checklist de rematrícula | Verificar: docs completos + taxa paga + responsável (se menor) antes de confirmar |  |

## Passo a Passo de Implementação

- Criar página PHP nova: ReenrollmentWizard.php – assistente de 3 etapas

- Etapa 1 – Seleção: listar todos os catequizandos do grupo do ano anterior com status atual

- Etapa 2 – Verificação: para cada selecionado, mostrar checklist: docs ✓, taxa ✓, responsável ✓

- Etapa 3 – Confirmação: criar vínculo no grupo do novo ano + atualizar status + gerar recibo em PDF

- Adicionar botão 'Rematrícula em Lote' na tela de visualização do grupo

- Registrar histórico: ao mover, salvar nota automática na pessoa com texto 'Rematrícula realizada – [data] – de [grupo antigo] para [grupo novo]'

# Etapa 06 — Registro de Pagamento de Taxa

Prazo: Semana 5–6   Esforço: Médio   Tipo: Configuração + Desenvolvimento

🎯 Objetivo: Vincular pagamento de taxa de matrícula ao módulo financeiro nativo do ChurchCRM.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Fund (Fundo) | Criar fundo 'Taxa de Catequese' no módulo Finances |  |
| Pledges | Opcional: registrar valor esperado como pledge por catequizando |  |
| Donation record | Registrar pagamento recebido vinculado à pessoa |  |
| Relatório financeiro | Resumo por turma: total esperado x total recebido x inadimplentes |  |

## Passo a Passo de Implementação

- Finances → Funds → Add New Fund: 'Taxa de Catequese 2025'

- Ao inscrever catequizando: criar pledge (valor esperado da taxa)

- Ao receber pagamento: registrar donation vinculada ao pledge

- Criar consulta customizada: catequizandos sem donation registrada no fundo da taxa

- Exportar relatório de inadimplência em CSV para controle da secretaria

# Etapa 07 — Tô Aqui Jesus — Presença com Justificativa de Falta

Prazo: Semana 6–8   Esforço: Alto   Tipo: Desenvolvimento PHP + Banco de Dados

🎯 Objetivo: Estender o sistema de presença do ChurchCRM para três estados (Presente, Falta Justificada, Ausente), permitindo ajuste retroativo pela secretaria com registro de motivo, responsável e data — viabilizando o sorteio do Tô Aqui Jesus com critérios justos e auditáveis.

## Campos / Componentes

| Item | Tipo / Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Nova tabela: taq_attendance_status | MySQL | id, event_id, person_id, status TINYINT, justification_text, notified_by, notified_at, updated_by, updated_at |
| Status de presença (enum) | 0 / 1 / 2 | 0 = Ausente ¦ 1 = Presente ¦ 2 = Falta Justificada |
| Campo: justification_text | VARCHAR(500) | Motivo informado: ex. 'Criança com febre — confirmado pela mãe às 14h' |
| Campo: notified_by | VARCHAR(100) | Nome do responsável que contatou a secretaria |
| Campo: notified_at | DATETIME | Data/hora do contato do responsável |
| Campo: updated_by | INT (FK users) | Usuário do sistema que registrou a justificativa |
| Kiosk — card visual | CSS + JS | Verde = Presente ¦ Amarelo = Justificada (ícone de nota) ¦ Cinza = Ausente |
| Tela: Ajuste de Presença | Página PHP nova | Lista crianças de uma missa com filtro por status, botão editar |
| Relatório ranking sorteio | SQL + CSV | Presenças × 1pt + Justificadas × 0,5pt (peso configurável) |
| Config: peso da justificativa | Admin Settings | 'Peso da falta justificada no sorteio (%)' — padrão 50% |

## Passo a Passo de Implementação

- Criar migration SQL: tabela taq_attendance_status com todos os campos e índice UNIQUE (event_id, person_id)

- Adaptar EventAttendance.php: ao fazer check-in no kiosk, gravar status=1 na nova tabela automaticamente

- Criar AttendanceAdjustmentController.php: endpoint POST para secretaria alterar status 0→2 com texto de justificativa

- Criar página AttendanceAdjustment.php: lista crianças do grupo Tô Aqui Jesus filtradas por missa, com formulário de ajuste

- Implementar regra de negócio: status Presente (1) não pode ser rebaixado pela secretaria — somente ausente vira justificada

- Atualizar visual do Kiosk: card amarelo com ícone de cadeerninho para status=2 (definido somente via painel da secretaria)

- Criar relatório 'Ranking Tô Aqui Jesus': query com pontuação ponderada, exportável em CSV para o sorteio

- Adicionar configuração: Admin Settings → 'Peso da falta justificada no sorteio (%)' com padrão 50%

- Registrar log de auditoria: toda alteração de status grava quem alterou, quando e o motivo anterior

- Testes Cypress: fluxo completo — check-in no kiosk → ajuste pela secretaria → verificação no relatório de ranking

# Regras de Negócio Consolidadas

## Validação de Menores — Fluxo Completo

## Tô Aqui Jesus — Estados de Presença

| Condição | Ação do Sistema | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Pessoa ≥ 18 anos | Sem exigência de responsável | ✅ Permite salvar |
| Pessoa < 18 anos + tem família com adulto | Responsável presente | ✅ Permite salvar |
| Pessoa < 18 anos + família sem adulto | Bloquear salvamento — exibir alerta | 🚫 Bloqueia |
| Pessoa < 18 anos + sem família vinculada | Bloquear salvamento — exibir alerta | 🚫 Bloqueia |
| Documento faltante na inscrição | Status: 'Pendente Docs' | ⚠ Alerta secretaria |
| Comprovante com > 90 dias | Flag de documento vencido | ⚠ Alerta secretaria |
| Taxa não paga após 7 dias da inscrição | Incluir em relatório de inadimplência | ⚠ Alerta secretaria |
| Criança marcada Ausente no kiosk | Status padrão: Ausente (0) | ⚪ Sem pontuação |
| Secretaria registra justificativa | Status alterado para Justificada (2) | 🔵 Meia pontuação |
| Criança faz check-in no kiosk | Status: Presente (1) | ✅ Pontuação plena |
| Secretaria tenta editar presença plena | Bloqueio — não pode rebaixar Presente | 🔒 Bloqueado |

# Guia de Deploy — cPanel (Hostgator)

Todas as etapas deste plano foram desenhadas para rodar em hospedagem compartilhada cPanel sem necessidade de SSH obrigatório. Siga a ordem abaixo após a instalação padrão do ChurchCRM.

## Instalação base do ChurchCRM (pré-requisito)

| Passo | Onde no cPanel | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| 1 | MySQL Databases | Criar banco churchcrm_db, criar usuário com senha forte, dar ALL PRIVILEGES |
| 2 | File Manager → public_html | Criar pasta /crm, fazer upload do ZIP do ChurchCRM extraído (ou usar a pasta raiz se for o site principal) |
| 3 | File Manager — selecionar tudo | Permissões: arquivos = 644, pastas = 755 (botão direito → Change Permissions) |
| 4 | Browser → seudominio.com.br/crm | Rodar o wizard de instalação: informar banco, usuário, senha → criar conta admin |
| 5 | cPanel → Email Accounts | Criar contas: secretaria@, padre@, contato@ — usando o mesmo domínio |

## Deploy das customizações PHP (Etapas 03, 04, 05, 07)

Para cada etapa que envolve arquivos PHP modificados ou criados, o processo no cPanel é sempre o mesmo:

| Passo | Ferramenta | Ação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Git (local) ou editor | Desenvolver/editar o arquivo PHP na sua máquina local com base no código do repositório |
| 2 | File Manager → pasta do ChurchCRM | Navegar até o arquivo original (ex: src/PersonView.php), clicar com botão direito → Backup (renomear para .bkp antes de substituir) |
| 3 | File Manager → Upload | Fazer upload do arquivo novo substituindo o original — ou usar a opção Edit inline para mudanças pequenas |
| 4 | phpMyAdmin | Para migrations de banco (Etapas 05 e 07): abrir phpMyAdmin → selecionar banco churchcrm_db → aba SQL → colar e executar o CREATE TABLE ou ALTER TABLE |
| 5 | Browser → ChurchCRM | Testar a funcionalidade no sistema — verificar se não há erro 500 (checar Logs de Erro no cPanel se necessário) |
| 6 | cPanel → Error Logs | Em caso de erro: cPanel → Logs → Error Log — localiza o problema exato por linha do arquivo PHP |

## Cron Job — Etapa 04 (alertas visuais: NÃO necessário)

| ✅ Etapa 04 reformulada — zero dependência de cron ou automação externa: |  |
| --- | --- |
| ▸ | Os alertas são renderizados em tempo real pelo PHP sempre que a secretaria abre o cadastro, o grupo ou o dashboard |
| ▸ | Nenhum cron job precisa ser configurado para a Etapa 04 |
| ▸ | Se no futuro quiser adicionar e-mail semanal opcional, o cron do cPanel (Cron Jobs → Add New) suporta frequência mínima de 1x/hora em planos compartilhados — suficiente para uso semanal |

## Kiosk do Tô Aqui Jesus no cPanel

| 📱 Requisito de rede para o Kiosk: |  |
| --- | --- |
| ▸ | O tablet/celular do voluntário na porta da igreja precisa acessar a URL do ChurchCRM (seudominio.com.br/crm/kiosk/) |
| ▸ | Como o sistema estará na internet (hospedagem Hostgator), qualquer celular com 4G ou Wi-Fi da igreja já funciona — sem necessidade de rede local |
| ▸ | Isso é uma vantagem do cPanel em nuvem sobre um servidor local: o kiosk funciona até de um celular com dados móveis |

# Cronograma de Implantação

| Semana | Atividades | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Sem. 1–2 | Instalação base: cPanel → MySQL → upload ChurchCRM → wizard → e-mails corporativos Etapa 01: campos customizados de documentos (interface nativa) Etapa 02: grupos de catequese por ano letivo (interface nativa) | Secretaria / Admin |
| Sem. 2–3 | Etapa 03: validação de responsável para menores — editar PHP local → upload via File Manager Testes manuais no sistema em produção | Desenvolvedor PHP |
| Sem. 3–4 | Etapa 04: alertas visuais (badge no cadastro, banner no grupo, widget dashboard) Sem cron — zero configuração adicional no cPanel | Desenvolvedor PHP |
| Sem. 4–5 | Etapa 06: Configuração do módulo financeiro para taxa de matrícula Criação de fundos, pledges e consulta de inadimplência | Secretaria + Dev |
| Sem. 5–6 | Etapa 05: Desenvolvimento do assistente de rematrícula Testes de fluxo completo com dados reais (homologação) | Desenvolvedor PHP |
| Sem. 6–8 | Etapa 07: Tô Aqui Jesus — migration do banco, tela de ajuste de presença, relatório de ranking Testes de ajuste retroativo e exportação CSV do sorteio | Desenvolvedor PHP |
| Sem. 9 | Treinamento da secretaria e catequistas Documentação de uso em português Configuração do WordPress no mesmo cPanel (site + blog + agenda pública) | Gestor de TI |
| Sem. 10 | Go-live completo: ChurchCRM + WordPress + e-mails corporativos Abertura do período de rematrícula e primeiro uso do Tô Aqui Jesus Monitoramento via cPanel Error Logs | Equipe completa |

# Considerações Finais e Riscos

| ⚙ Pré-requisitos técnicos: |  |
| --- | --- |
| ▸ | Servidor com PHP 8.4+ e MySQL 8.0+ (requisito do ChurchCRM 6.4) |
| ▸ | Acesso ao cPanel (File Manager, phpMyAdmin, Cron Jobs) — sem necessidade de SSH para as etapas deste plano |
| ▸ | Desenvolvedor com experiência em PHP/Laravel (padrão MVC v2 do projeto) |
| ▸ | Backup completo do banco antes de qualquer modificação no código-fonte |

| ⚠ Riscos e mitigações: |  |
| --- | --- |
| ▸ | Risco: atualizações futuras do ChurchCRM podem conflitar com código personalizado → Mitigação: seguir o padrão de plugins do projeto (Creating Community Plugins wiki) |
| ▸ | Risco: campos de upload de arquivos não têm controle de tamanho nativo → Mitigação: validar no front-end (max 5MB) e configurar limits no php.ini |
| ▸ | Risco: e-mails transacionais (confirmações de cadastro) não entregues → Mitigação: configurar SMTP externo via Admin Settings do ChurchCRM (Gmail App Password ou SendGrid free tier) |
| ▸ | Risco: dados de menores exigem proteção extra (LGPD) → Mitigação: configurar campos sensíveis com permissão restrita à secretaria |

Repositório oficial: https://github.com/ChurchCRM/CRM

Documentação: https://docs.churchcrm.io

Guia de plugins: https://github.com/ChurchCRM/CRM/wiki/Creating-Community-Plugins